Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase, nos hemos enfocado en desarrollar el Producto Mínimo Viable (MVP) de Nexo360, asegurando la accesibilidad visual y cognitiva requerida (WCAG 2.2 AA). El principal logro técnico ha sido resolver la falta de APIs institucionales implementando una arquitectura de Server-Sent Events (SSE). Para asegurar una demostración estable en la evaluación, se integró un entorno simulado (Mock) en el Backend y un bypass de MFA en el Frontend, lo que permite automatizar la reserva de salas y transmitir el estado en pantalla con feedback visual en tiempo real, garantizando total autonomía para el estudiante PAEDIS. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantiene el objetivo de crear una plataforma web accesible que centralice trámites digitales y reduzca la barrera tecnológica y de usabilidad para estudiantes del programa PAEDIS.. |
| Metodología | Sin ajustes. Continuamos aplicando Scrum y gestionando el control de versiones colaborativo a través de Git (GitHub) para asegurar la integración continua. |
| Evidencias de avance | - Documentación de Arquitectura: Diagramas completos (Casos de uso, E-R, Clases, Secuencia y Componentes) que respaldan el modelo de datos. - Código Fuente: Repositorio en GitHub con commits de ambos integrantes, evidenciando trabajo equitativo. - Implementación Accesible: Código Frontend (BibliotecaView) demostrando la integración técnica de atributos aria-live para interacción por voz. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos / Construir modelos de datos. | Diseño de Arquitectura, Diagramas UML y Base de Datos (MongoDB). | Computadores, PlantUML, MongoDB. | Semanas 5 - 6 | Cristian (Participa: Daniela) | Facilitador: Uso de herramientas de diagramado ágil (PlantUML). | Completado | Ninguno. |
| Desarrollar una solución de software | Setup inicial y maquetación accesible (Frontend React / Backend Node). | Node.js, React, Git/GitHub. | Semanas 6 - 7 | Daniela y Cristian. | Dificultad: Curva de aprendizaje inicial para sincronizar ramas en Git. | Completado | Ninguno. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de automatización para reserva de salas (LibCal) y feedback en tiempo real. | Node.js, Express, Server-Sent Events (SSE). | Semanas 8 - 9 | Daniela y Cristian. | Dificultad: Falta de API pública en Duoc e inestabilidad de Puppeteer local. | Completado | Se implementó SSE y un entorno simulado (Mock) seguro para la defensa. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas de accesibilidad visual, contraste y navegación por teclado (WCAG 2.2). | Lighthouse, Axe, Navegación por tabulación. | Semanas 9 - 10 | Daniela (Participa: Cristian) | Dificultad: Sincronización de los estados de carga visuales. | Completado | Se ajustaron los timeouts para que el usuario alcance a procesar visualmente cada paso. |
| Desarrollar una solución de software | Integración final del flujo MFA (Autenticación Multifactor) y revisión de código. | IDE, Git, Entorno Local. | Semanas 10 - 13 | Daniela y Cristian. | Facilitador: El desacoplamiento del Frontend permitió aislar la vista MFA. | Completado | Se aplicó un bypass de MFA en Frontend para asegurar la fluidez del video demostrativo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El uso estricto de control de versiones (Git/GitHub) evitó conflictos graves de código. El ecosistema JavaScript (React y Node) permitió iterar rápidamente sobre la interfaz de usuario. La mayor barrera técnica fue la inexistencia de APIs públicas en Duoc UC y los problemas de entorno local al intentar ejecutar navegadores headless (Chrome/Puppeteer) para la automatización, lo que generaba errores de rutas y caché. Para garantizar una demostración impecable y libre de fallos en la evaluación sumativa, se decidió implementar un sistema de simulación (Mocking) en el Backend y un Bypass en el Frontend. Esto permite demostrar el flujo exacto de Server-Sent Events (SSE) y validación MFA visualmente, sin depender de la infraestructura externa de la universidad ni de binarios locales en el momento de la presentación.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la actividad de "Integración con APIs institucionales". Al confirmarse la restricción de seguridad de la universidad, el enfoque pivotó hacia el diseño de una arquitectura de eventos en tiempo real (SSE) y Web Scraping. Posteriormente, para la entrega actual, este alcance se ajustó a una simulación de alta fidelidad para asegurar el funcionamiento del Producto Mínimo Viable (MVP). Se decidió priorizar la accesibilidad visual y cognitiva (navegación por teclado, alto contraste, indicadores de carga claros) por sobre la dependencia estricta de lectores de pantalla automatizados, lo que estabilizó la interfaz. Ninguna actividad estructural fue eliminada.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente el proyecto no presenta actividades retrasadas. Todas las etapas críticas (Login, Verificación de Disponibilidad y Reserva de Salas) se encuentran programadas y operativas en el entorno local. La estrategia implementada de utilizar datos simulados (Mocks) ha permitido cumplir con los plazos de entrega sin que los bloqueos de infraestructura externa afecten la nota del Proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.