|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He podido cumplir la mayor parte del desarrollo, aunque la integración técnica del bot (Puppeteer) para suplir la falta de APIs de LibCal tomó más tiempo del estimado originalmente en la carta Gantt. Como facilitador, el uso temprano de repositorios en Git y el conocimiento en diagramación me permitió estructurar bien la arquitectura. Como dificultad, equilibrar las horas de desarrollo técnico puro con la carga laboral en mis asesorías externas me ha exigido ajustar constantemente mis ventanas de tiempo libre.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las barreras técnicas, opté por rediseñar flujos (como aplicar mocks y Server-Sent Events) para asegurar la demostración funcional del MVP sin depender de factores externos. En cuanto al tiempo, he reorganizado mi agenda laboral para establecer bloques de trabajo intensivo dedicados exclusivamente a la programación y despliegue del código de Nexo360.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma muy positiva. Destaco mi perseverancia para materializar la arquitectura compleja en código funcional y asegurar que el prototipo cumpla con el objetivo principal de accesibilidad (WCAG 2.2 AA) para los estudiantes PAEDIS. Como aspecto a mejorar, debo evitar estancarme en el perfeccionamiento de detalles técnicos menores que pueden retrasar la documentación o la validación del proyecto general.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? De momento no tengo mayores inquietudes operativas. Mi principal foco ahora es asegurar que el entorno local de la presentación soporte de manera estable la demostración de la interfaz simulada frente a la comisión.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesaria una redistribución. Daniela y yo tenemos roles bien definidos y complementarios. Mientras yo asumo el peso de la lógica de desarrollo, el backend y el despliegue, ella gestiona excelentemente el enfoque del producto y las validaciones.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido excelente y empático. Destaco profundamente la resiliencia de Daniela; a pesar de sus recientes complicaciones de salud y falta de tiempo, ha mantenido intacto el enfoque del proyecto en las necesidades reales del programa PAEDIS. Hemos sabido aplicar una flexibilidad indispensable para apoyarnos en los momentos críticos de cada uno, logrando mantener el proyecto a flote sin comprometer la calidad del entregable final.